В Пушкинский городской суд Московской области 141200, г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 21 Истец: ООО «АльфаБест-Пушкино» 141231, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, Ул. Пушкина д. 8Б Адрес для корреспонденции: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д.125, к.1, под.№7 (КА «Содействие») Третье лицо: Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д.13 Ответчик: ФИО дольщика, паспортные данные дольщика, мобильный телефон

ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отказать в удовлетворении ООО «АльфаБест-Пушкино» исковых требованиях в полном объеме по указанным ниже основаниям.

«….» апреля 201Х года между ООО «АльфаБест-Пушкино» (далее «Застройщик», «Истец»), с одной стороны и Ф.И.О., паспортные данные дольщика (далее «Дольщик», «Ответчик»), с другой, был заключен договор №ПП-ХХХХХ долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская, Первомайская и 2-я Домбровская (далее «Договор»). По условиям договора Застройщик обязался построить своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить многоэтажный жилой дом, и после получения на ввод его в эксплуатацию передать объект долевого строительства Дольщику, а дольщик обязался уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Объектом долевого строительства является однокомнатная (двухкомнатная, трехкомнатная) квартира №ХХХ (далее «Квартира»). Согласно пункту Х.Х. Договора стоимость квартиры составляет Х.ХХХ.ХХХ рублей. Согласно пункту 1.2 Договора сторонами был определен срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию – 3 квартал 2014 года.

Я полностью выполнил(а) условия Договора, оплатив стоимость квартиры в предусмотренный Договором срок. Застройщик своих обязательств не выполнил, дом в эксплуатацию в предусмотренный Договором срок не сдал, Квартиру Дольщику по акту приема-передачи не передал.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ.

Договор участия в долевом строительстве такой же договор, как и все прочие, и на него распространяются положения Гражданского кодекса РФ о договорах и сделках.

Дополнительное соглашение – это по сути документ, подтверждающий изменения в первоначальные условия договора.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об участии в долевом строительстве» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В силу ч. 3 ст. 6  ФЗ «Об участии в долевом строительстве» в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При этом в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Застройщик ссылается на то, что 30 апреля 2014 года направлял Дольщику информацию о невозможности завершить строительство Дома в срок и о переносе ввода в эксплуатацию до 4 квартала 2014 и с предложением заключить дополнительное соглашение к Договору. Однако застройщик не смог своевременно завершить строительство и поэтому, как следует из Искового заявления, 27 октября направил Ответчику очередное уведомление о переносе срока ввода в эксплуатацию до 1 квартала 2015 года с предложением заключить дополнительное соглашение к Договору об изменении срока передачи объекта долевого строительства. Следует отметить, что и до 1 квартала 2015 года застройщик не ввел Дом в эксплуатацию. 20.04.2015 Застройщик направил Дольщику очередное извещение о переносе срока ввода Дома в эксплуатацию до конца 3 квартала 2015г.

Застройщик в своем исковом заявлении ссылается на ст. 6 214-ФЗ, по которому договором должен быть предусмотрен один срок сдачи дома, однако данная норма применима только к вновь заключаемым договорам долевого участия и не применима к ситуации переноса срока ввода уже строящегося дома в эксплуатацию как указано в пункте 3 Статьи 6 данного закона.

В соответствие с п.1  и п. 3 ст. 6 Федерального Закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее «214-ФЗ):

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Таким образом, возможна ситуация, когда у дольщиков, подписавших дополнительные соглашения с Застройщиком сроки ввода дома в эксплуатацию будут отличаться от сроков в договорах тех дольщиков, которые не согласились с односторонним изменением застройщиком сроков ввода дома в эксплуатацию без соразмерной компенсации Застройщиком за просрочку в исполнении обязательства. Отказ Дольщика на подписание дополнительного соглашения к ДДУ о переносе сроков и различные в связи с этим сроки ввода дома в эксплуатацию у разных дольщиков в их договорах долевого участия никак не влияют на желание и способность Застройщика завершить строительство дома и сдать дом в эксплуатацию и не нарушают ничьих прав. Более того, ни к концу 2014 года ни на конец 1 квартала 2015 года Застройщик своих обязательств по завершению строительства не выполнил.

Застройщик не уведомил надлежащим образом Дольщика о переносе срока ввода дома в эксплуатацию до 3 квартала 2015 года. С учетом того, что Застройщик не смог фактически сдать Дом ни до конца 2014 года, ни до конца первого квартала 2015 года, фактически предлагая заключить дополнительное соглашение о переносе сроков на 3 квартал 2015 года, он должен был уведомить Дольщика до конца января 2015 г., а не в апреле 2015 года, либо должен был в своих более ранних уведомлениях предусмотреть перенос сроков на 3 квартал 2015 года, что сделано не было и является грубым нарушением порядка уведомления застройщиком дольщиков, установленного 214-ФЗ.

(выбрать то что подходит по смыслу в зависимости от того, получали вы или нет предложение застройщика и отвечали ему или нет либо удалить если что-то не соответствует вашим обстоятельствам) (Вариант 1 Следует отметить также, я не получил извещение от ХХ.ХХ.ХХХХ. Однако я получал извещение от ХХ.ХХ.ХХХХ и направил Застройщику ответ с предложением перенести срок ввода дома в эксплуатацию с одновременным уменьшением цены Договора из-за существенной просрочки в исполнении Застройщиком своего обязательства в соответствии с п.1 Ст. 28 Закона о Защите прав потребителей №2300-1 от 7 февраля 1992г. (далее ЗОЗПП) об уменьшении цены договора в случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), а также в соответствии со ст. 12 Закона 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве…» (далее 214-ФЗ) «Исполнение обязательств по договору» и п.2 статьи 6 214-ФЗ «Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства», в соответствии с которой была рассчитана сумма, на которую Дольщик предлагал уменьшить сумму по Договору. Однако никакого ответа от Застройщика не получил.)

(Вариант 2 Более того, я не получал извещения от Застройщика)

(Если извещения от Застройщика получены, но никаких предложений не отправлено, то желтый текст выше зачеркнуть. )

Застройщик ссылается на существенное изменение обстоятельств в соответствии со ст. 450 и 451 ГК РФ из-за повышения цен на строительные материалы и субподрядные работы, а также в связи с необходимостью строительства крышной котельной для нужд дома.

В соответствии с п. 24 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013 года (далее по тексту - Обзор практики) понуждение участника долевого строительства к заключению соглашения о переносе срока передачи ему застройщиком объекта долевого строительства возможно только в случаях, предусмотренных законодательством (статья 451 ГК РФ).

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной (дольщик не нарушал условий своего договора!);

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (например существенное изменение обстоятельств). Застройщик ссылается на существенное изменение обстоятельств заключения договора.

Согласно ч. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В силу ч. 2 той же статьи ГК РФ если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Как следует из части 4 ГК РФ изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

- В ранее указанном п. 24 Обзора практики делается довольно однозначный вывод о том, что застройщик, вступая в договорные отношения с дольщиками, должен предвидеть наступление любых хозяйственных рисков и должен предвидеть возможность их наступления при определении сроков окончания строительства объекта.

Другими словами, Верховный суд делает однозначный вывод о том, что застройщик не может ссылаться на недостаток финансирования (при росте цен), проблемы с поставщиками и подрядчиками и т.п. как на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили на момент заключения договора.

При заключении Договора, стороны также не предусматривали возможное повышение цен поставщиками или невозможность реализации тех или иных инженерно-технологических решений как условие для возможного изменения сроков ввода дома в эксплуатацию. К обстоятельствам непреодолимой силы перечисленные Застройщиком причины переноса сроков ввода дома в эксплуатацию также не относятся. Кроме этого, Застройщик не доказал причинно-следственную связь между необходимостью строительства крышной котельной, ростом цен на строительные материалы и субподрядные работы и необходимостью переноса сроков ввода дома в эксплуатацию.

Кроме этого, в соответствие с обзором верховного суда РФ по отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел, утвержденных президиумом верховного суда РФ  от 01.02.2012 «К отношениям, возникающим из договора, заключенного гражданином-инвестором, являющимся участником долевого строительства многоквартирного дома, в целях приобретения в собственность жилого помещения для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство о защите прав потребителей. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).»

Т.е. законодательство не обуславливает возможность снижения ответственности застройщика и перенос сроков ввода дома в эксплуатацию без соразмерной компенсации дольщику в рамках заключенного с дольщиком договора долевого участия, по причинам, перечисленным Истцом.

- Застройщик не доказал, что изменение обстоятельств вызвано причинами, которые он не мог преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора и условиям оборота. Например, ничто не мешало застройщику заключить договора с подрядными организациями и с поставщиками материалов на авансовой основе, проведя предоплаты и сглаживая таким образом риск повышения цен в дальнейшем. Ведь договора долевого участия и сбор денег с дольщиков произведены Застройщиком задолго до возникновения обстоятельств, на которые ссылается Истец.

- Застройщик не доказал, что исполнение договора долевого участия без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Ответчик по состоянию на дату подачи иска не имел судебных решений о взыскании с Застройщика пени за просрочку в исполнении обязательства в связи с переносом срока строительства. Доказательств того, что Истец на дату подачи иска Ответчику несет существенные убытки в связи с просрочкой в исполнении обязательств по передаче объектов долевого строительства (квартир) другим дольщикам данного Дома, по причине того, что истец не подписал дополнительные соглашения к договорам долевого участия с дольщиками, Истец также не предоставил. Заявить требования о выплате неустойки является правом, а не обязанностью дольщика. Поэтому даже при существенной просрочке в выполнении Застройщиком своих обязательств в сдаче дома в эксплуатацию утверждение о существенном для Застройщика убытке было бы голословным, т.к. никаких существенных убытков по обязательствам выплат пени дольщикам у Застройщика нет. Кроме этого, Истец является застройщиком нескольких объектов. Расчета фактических убытков в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию Дома в сопоставлении с общей суммой денежных сборов Истцом с дольщиков по всем строящимся объектам за рассматриваемый период, Истцом не предоставлено. Без данного анализа любые утверждения о существенном для Застройщика ущербе даже при наличии исков от дольщиков Дома, являлись бы бездоказательными.

- Из обычаев делового оборота, а также из существа договора вытекает, что риск изменения обстоятельств несет Застройщик. Как отмечено в указанном выше п. 24 Обзора практики делается довольно однозначный вывод о том, что застройщик, вступая в договорные отношения с дольщиками, должен предвидеть наступление любых хозяйственных рисков (включая, те, которые были указаны Истцом) и должен предвидеть возможность их наступления при определении сроков окончания строительства объекта.

Таким образом, ни одно из указанных в ГК РФ требований, предусмотренным пунктом 4 статьи 451 ГК РФ, которые служат основанием для изменения судом условий договора по требованию заинтересованной стороны, не выполняются. А они должны выполняться ОДНОВРЕМЕННО.

В соответствии со ст. 12 Закона 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве…» (далее 214-ФЗ) Статья 12. Исполнение обязательств по договору

1. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

2. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Ответчик выполнил свои обязательства по договору, полностью оплатив его стоимость. ООО «АльфаБест-Пушкино» своих обязательств не выполнил т.к. дом до сих пор не введен в эксплуатацию, а квартира не передана Ответчику по акту приема-передачи.

Застройщику следовало предусмотреть возможные риски, связанные со строительством дома и предусмотреть более реалистичные сроки ввода дома в эксплуатацию на этапе подписания первоначальных договоров долевого участия, что было бы невозможно без соразмерного снижения стоимости Договоров с дольщиками. Односторонний отказ от исполнения Договора не допускается.

(данный пункт и то что ниже можно удалить полностью если нет времени или желания производить расчеты т.к. истец все равно скорее всего откажется от подписания мирового соглашения. О своем предложении заключить мировое соглашение можно сказать устно в суде указав застройщику, сколько он должен выплатить вам в качестве компенсации за перенос сроков, уменьшив пункт договора «стоимость договора» на эту сумму и выплатив вам разницу в 5-дневный срок с даты подписания мирового соглашения. Если АльфаБест согласен, устно заявить в суде ходатайство о переносе сроков для согласования с истцом условий (текста) мирового соглашения). Кроме этого, можно просто предложить застройщику какую-то сумму (например 80% от того что дольщику полагалось бы по закону) как компенсацию за перенос сроков, что было бы выгодно и вам и застройщику т.к. при неудовлетворении требований потребителя в добровольном порядке суд присуждает еще 50% штрафа к присужденным суммам. Текст мирового соглашения приложить к отзыву. Вокруг мирового соглашения и суммы уменьшения договора по нему и устроить торг.

В соответствие со Ст. 39 ГПК РФ «Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение» Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Статьей 9 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996 г., предусмотрено, в случаях, когда одной стороной в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и изданными в соответствии с ним правовыми актами.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" к отношениям, возникающим из договора участия в долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным законом.

Нормы  Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 214-ФЗ)

В соответствии со ст. 12 Закона 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве…» (далее 214-ФЗ) Статья 12. Исполнение обязательств по договору

1. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

2. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии со ст. 10 Закона 214-ФЗ Статья 10. Ответственность за нарушение обязательств по договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Пеня

В соответствии с п.2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,  которая гласит: "В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере". Компенсация за перенос срока, таким образом, составит 221,378 рублей 40 копек рублей.

Расчет компенсации: 2,199,487 рублей 50 копеек(цена договора) х 183(срок переноса ввода в дома в эксплуатацию в днях) х 0,0825(ставка рефинансирования)/300 х 2 = 221,378 рублей 40 копеек.

Убытки [удалить часть параграфа относящуюся к аренде и повышенной ставке по ипотеке если вы не снимаете квартиру по вине застройщика или у вас нет ипотеки]

В настоящее время я вынужден снимать квартиру в связи с тем что я не проживают по адресу постоянной регистрации. Стоимость аренду по договору аренды заключенным с Ф.И.О. арендатора от ХХ.ХХ.ХХХХ составляет 30,000 рублей в месяц, таким образом убытки в связи с переносом сроков передачи мне квартиры и необходимости найма квартиры на период переноса сроков (183 дня или 6 месяцев) составят 30,000*6 месяцев = 180,000 рублей.

Кроме этого, я приобрел квартиру по ипотеке, остаток непогашенного ипотечного кредита на текущий момент составляет 1,500,000 рублей. По условиям пункта Х.Х. договора ипотечного кредита №ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ, заключенного с Банком ХХХХХХХХХХ (название банка), я вынужден нести повышенный расход по ставке (15% годовых) до момента регистрации права собственности на объект недвижимости, со снижением ставки до 14% после регистрации права собственности. Перенос сроков ввода дома в эксплуатацию и передачи квартиры неизбежно приведет к необходимости несения мною убытков в виде повышенной процентной ставки по вине застройщика. Сумма убытков на период переноса срока (183 дня) составит 1,500,000*(15%-14%)/100%*183/365=7,520 рублей 50 копеек.

Итого, пеня и убытки = 221,378 рублей 40 копеек + 180,000 + 7,520 рублей 50 копеек = 408,898 рублей 90 копеек.

Регистрация доп. Соглашения к ДДУ потребует дополнительных расходов по оплате гос. пошлины в регистрирующих органах или организации, осуществляющей содействие в проведении такой регистрации. Эти расходы в случае их несения дольщиком являются его прямыми убытками и также подлежат компенсации застройщиком.

Нормы закона о защите прав потребителей №2300-1 от 7 февраля 1992г. (далее ЗОЗПП)

В соответствие с п.1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей №2300-1 от 7 февраля 1992г.:

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствие со ст. 421 ГК РФ "Свобода договора" Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Таким образом, учитывая положения п.2 статьи 6 Закона 214-ФЗ, в которой содержится расчет компенсации за перенос сроков ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и компенсацию убытков, и норму п.1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, предусматривающую уменьшение цены за выполненные работы при переносе сроков, я готов подписать с Истцом мировое соглашение, предусмотрев изменение сроков ввода дома в эксплуатацию и передачи мне квартиры на 183 дня при одновременном изменении пункта ДДУ № Х.Х. "Стоимость квартиры" на общую сумму пени и убытков в размере 408,898 рублей 90 копеек, как рассчитано выше. Предлагаю предусмотреть в Доп. Соглашении к ДДУ выплату мне разницы в кассе застройщика или любым иным способом, не противоречащим законодательству РФ в течение 5 дней после подписания мирового соглашения. При этом, учитывая, что необходимость расходов по регистрации доп. Соглашения к ДДУ вызвана переносами сроков строительства по вине застройщика, предлагаю в доп. Соглашении к ДДУ предусмотреть, что застройщик сам организует регистрацию данного доп. Соглашения в органах регистрации и данная регистрация, включая оплату гос. пошлины, будет осуществлена застройщиком за свой счет. В случае согласия Ответчиком изменить Договор долевого участия на данных условиях ходатайствую о переносе судебного заседания для согласования с Ответчиком текста мирового соглашение.

Согласно ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Таким образом, дополнительное соглашение может быть либо подписано Ответчиком добровольно при соблюдении интересов Ответчика (соразмерном уменьшении цены Договора с выплатой разницы Ответчику как указано в тесте мирового соглашения), поскольку Ответчик теряет право на неустойку в связи с просрочкой обязанности Застройщика, либо Ответчик может отказаться от подписания такого соглашения в случае несогласия Застройщика на соразмерное уменьшение цены Договора.

Прошу Суд в удовлетворении исковых требований Истца отказать в полном объеме по основаниям, указанным выше.

Приложение:

- Копия ДДУ с копиями квитанций об оплате или платежными поручениями

- Проект текста мирового соглашения

- Копия договора ипотечного кредита с банком

- Выписка из банка, подтверждающая остаток непогашенного кредита на текущую дату

- Копия договора аренды с расписками арендодателя о получении оплаты за аренду квартиры

Ф.И.О.

Дата

Подпись             _________________